График останова тепловых источников, ПНС и оборудования тепловых сетей ООО «КрасКом»

для проведения гидравлических испытаний и плановых ремонтных работ в 2017г.

| № п/п | Наименование теплового источника | Дата останова теплового оборудования | Дата запуска теплового оборудования | Район, попадающий под отключение горячей воды | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 Ул. Джамбульская | 00.00 24 июля | 24.00 3 августа | 1,2,3,4, 8 мкр Зеленой Рощи - ул. Джамбульская, 2,2а,2б, 3, 4, б, 5, 7, 9, 11, 13а, 19в, 21, 22, 23, 23а (8 мкр); - ул. Новгородская, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12,12а,14,16; - ул. Тельмана, 10, 12, 14, 14а, 16, 16а, 18, 20 (1, 2 мкр) - ул. Быковского 6,8,10; - пр. Металлургов 3,5, 2а (1,2 мкр), 7, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15, 17, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 49а; ул. Николаева 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 1а, 11б, 11в, 13, 15, 15а, 17 (3,4 мкр); - ул. Устиновича, 4, 612, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38; - ул. Быковского 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 13; - ул. Терешковой 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18. |  |
| 3 | Котельная №3 ул. 3-я Дальневосточная | 08.00 10 июля | 24.00 20 июля | - ул. Водянникова, 2, 2а, 2б, 2в; - ул. Любы Шевцовой 53, 69, 55; - ул. 3-я Дальневосточная, 1а. | Останов совмещен с остановом водозабора о. Посадного с 14.07.17 г. с 23.00 по 15.07.17г. с 23.00 |
| 4 | Котельная ул. Гагарина, 48 | 08.00 11 июля | 24.00 21 июля | - ул. Гагарина 48; - ул. Чернышевского, 53, 55, 57; - ул.4-я Полярная, 2, 20, 22; - ул. Березина, 88, 90, 102,104,106; - ул. Чернышевского, 55; - ул. Фурманова, 93,95,96. |  |
| 5 | Котельная ул. Диксона, 1 | 08.00 12 июля | 24.00 19 июля | - ул. Диксона, 1; - ул. Загородная 1а; - ул. Енисейская 1, 2б, 2г, 5, 6а, 10а, 11а; - ул. Шахтеров, 2в. |  |
| 6 | Малые котельные: - ул. 4-я Продольная, 19 - ул. Степана Разина, 39 - пер. Косой, 2 - ул. Гагарина, 94 | В соответствии с распоряжением об окончании отопительного периода. * | В соответствии с распоряжением о начале отопительного периода. * | Центральный район (мкр. Покровка) |  |
| 7 | Электрокотельная ул. Лесоперевалочная, 30а |  |  | Свердловский район (п. Лалетино) |  |
| 8 | ООО «РТК» | 08.00 7 августа | 20.00 13 августа | Советский район (мкр. Солнечный) |  |
| 9 | Подающий и обратный трубопровод от ПНС пр. Металлургов, 1а | 08.00 5 июня | 21.00 7 июня | Советский район (Зеленая роща) |  |

* - дата окончания отопительного периода будет определена распоряжением администрации г. Красноярска.