Пояснительная записка

к доработанному проекту инвестиционной программы

ООО «КрасКом» по развитию объектов, используемых в сфере электроснабжения города Красноярска, на 2018-2020 гг

(корректировка мероприятий 2020 г)

Доработанный проект корректировки 2020 года инвестиционной программы                            ООО «КрасКом» по развитию объектов, используемых в сфере электроснабжения города Красноярска, на 2018-2020 годы скорректирован согласно замечаниям министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края, указанным в письме от 22.05.2020            № 78-2111/08.

В данном проекте Форма № 2 «План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам» приведена в соответствие с Формой № 19 «Финансовый план субъекта электроэнергетики». Скорректированная Форма № 2 не учитывает объема финансирования капитальных вложений, освоенных в 2019 году, в объеме 11,155 млн.руб. (с НДС). Обязательства по финансированию капитальных вложений 2019 года исполнены в 2020 году в период с 03.02.2020 по 26.03.2020 (акт сверки от 27.03.2020).

Форма № 19 «Финансовый план субъекта электроэнергетики» скорректирована на размер суммы НДС, составляющий 3,488 млн.руб.

Объем освоения капитальных вложений соответствует размеру средств для выполнения мероприятий инвестиционной программы, утвержденному Министерством тарифной политики Красноярского края при установлении тарифа на оказание услуг по передаче электрической энергии на 2020 год и составляет – 17,488 млн. руб. (без НДС).

Скорректированная инвестиционная программа на 2020 год включает в себя мероприятия:

- Замена двух кабельных линий 10кВ марки ААБл (3х150) мм² протяженностью 2х2,021 км на кабели марки ААБлУ (3х240) мм² протяженностью 2х2,200 км от ПС-10 110/10 кВ "Нагорная" (яч. 13, 32) до ТП-480 по ул. Маерчака, 107 стр. 4 с установкой двух КРУН 10 кВ с выключателями нагрузки типа ВНП 10/630 по 4 шт. в комплекте.

Сумма, необходимая для реализации мероприятия - 1,016 млн. руб. (без НДС).

- Модернизация электрических сетей 0,4 кВ, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. Мужества, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, ул. Офицерская, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, ул. Сосновского, 77, 79, 81, 83, в следующем объеме: замена высоковольтного разъединителя типа РВ на выключатель нагрузки типа ВНА 10/630 - 1 шт; замена кабельной линии 0,4 кВ марки АВВГ (4х120) мм² от КТПН-6064 до оп. № 1 ВЛ-0,4 кВ на кабельную линию марки АВВГ (4х240) мм² L=0,09 км; демонтаж опор без приставок одностоечных - 9 шт.; демонтаж опор с приставками - 2 шт; монтаж железобетонных опор: без приставок одностоечных - 9 шт (стойка опоры: СВ 110-5 - 9 шт.); с приставками одностоечных - 2 шт. (стойка опоры: СВ-110-5 - 4 шт.)

Сумма, необходимая для реализации мероприятия - 16,472 млн. руб. (без НДС).

Объем финансирования капитальных вложений 2020 года составляет - 20,986 млн. руб. (с НДС).

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Гончеров Олег Васильевич.

Серийный номер: 01 09 5f 35 00 17 ab 52 be 42 67 b0 8a ee 16 db 91

Срок действия: с 02.12.2019 по 25.12.2020.